# Measure Mika

## 1. Arbeitspaket: Startansicht
- Anleitungsbilder ↦ Marcel
- Anleitungsbilder Karussell umsetzen ↦ Sascha
- TextBox für die Größe ↦ Jonas
- Buttons „Weiter“ auf andere Ansichten ↦ Jonas
bis 12.03.2023

## 2. Arbeitspaket: Kameraansicht
- Durchführungstipp ↦ Jonas
- Fadenkreuz ↦ Marcel
- Anzeige Livedistanz umsetzen ↦ Sascha
- Buttons „Auslösbutton“, „Wiederholbutton“, „Vor- Zurückbutton“ ↦ Marcel
bis 19.03.2023

## 3. Arbeitspaket: Ergebnisansicht
- Ergebnisse berechnen und Formel anzeigen ↦ Sascha
- Zurückbutton ↦ Marcel
- Speicherbutton/ -logik mit JSON ↦ Jonas
bis 19.03.2023

## 4. Arbeitspaket: Verlaufsansicht
- Ergebnisse aus JSON auslesen ↦ Jonas
- Liste zum Anzeigen der Ergebnisse ↦ Marcel
- Zurückbutton ↦ Sascha
bis 22.03.2023

## 5. Arbeitspaket: Dokumentation und Testphase
- DocStrings ↦ Sascha
- UML-Diagramm ↦ Jonas
- Entwurfsentscheidungen ↦ Marcel
- Dokumentieren der Arbeitspaket ↦ Alle
- App testen
bis 23.03.2023